LocalLife Copilot

测试总结报告

V2.0｜实际执行与证据归档版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 执行日期 | 2026-07-26 |
| 测试对象 | 当前本地候选工作区 |
| 工作区状态 | 存在 14 项未提交改动，结果绑定当前文件状态 |
| 测试负责人 | 李彭飞 |
| 交付结论 | 材料可交付；软件发布门禁有条件通过 |

共49项：P0 37项、P1 12项；覆盖7个Epic、17个Story

1. 执行结论

本次测试材料已完成实际执行、证据归档和用例回填。49 条用例中 48 条通过、1 条阻塞；阻塞项为 MODEL-04 的实际 LoRA 训练产物验证。除该条件项外，功能、集成、E2E、黑盒冒烟、性能、恢复、Lint 与生产构建均通过。

| 结论项 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 测试用例 | 49 | 48 通过，1 阻塞，0 失败 |
| P0 | 37 | 均已执行；MODEL-04 为 P1 |
| P1 | 12 | 11 通过，MODEL-04 阻塞 |
| 缺陷 | 0 | 未发现断言失败型产品缺陷 |
| 环境/产物阻塞 | 1 | BLOCK-MODEL-ARTIFACT-001 |

总体判定：有条件通过。 测试文档包本身可以交付；发布前应生成并校验 smoke-001、smoke-002、lora-001 训练产物，同时将当前工作区固化为 Commit/Tag。

2. 测试范围与环境

本轮覆盖 Story：ST-101、ST-102、ST-103、ST-201、ST-202、ST-301、ST-302、ST-401、ST-402、ST-501、ST-502、ST-601、ST-602、ST-603、ST-701、ST-702、ST-703。

| 维度 | 执行范围 |
| --- | --- |
| 功能域 | 认证授权、治理、知识库、检索、RAG、WebSocket、商家、模型、UI、管理端 |
| 服务 | Nginx、API、Worker、MySQL 8.4、Redis 7.4、OpenSearch 3.7、Model Gateway、Frontend |
| 后端 | Python 3.13、pytest 8.4.1 |
| 前端 | Node 22.23.1、Vitest 3.2.7、Playwright 1.61.1 |
| 性能 | Locust 2.46.1，12 用户，3 用户/秒，持续 2 分钟 |
| 候选入口 | Nginx http://127.0.0.1:3000；API http://127.0.0.1:18000 |

3. 自动化执行结果

| 执行项 | 结果 | 跳过 | 主要证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能/治理/运维分组 | 22/22 PASS | 0 | functional/summary.json |
| 后端全量 pytest | 1191 PASS | 41 | backend-full-junit.xml |
| 前端全量 Vitest | 136 PASS | 0 | frontend-full-junit.xml |
| MySQL/Redis 集成 | 19/19 PASS | 0 | integration-junit.xml |
| 前端 ESLint | PASS | 0 | 03-frontend-lint.log |
| 前端生产构建 | PASS | 0 | 04-frontend-build.log |
| 确定性种子 | 11/11 PASS | 0 | acceptance/01-*.log |
| 核心角色 Playwright | 8/8 PASS | 0 | acceptance/02-*.log |
| 候选环境黑盒冒烟 | 11/11 PASS | 0 | acceptance/03-*.log |
| 恢复演练 | PASS | 0 | recovery/summary.md |

有效后端覆盖：默认全量 1191 条通过，加上隔离环境启用的 19 条集成验证。默认套件的 41 条跳过中，6 条已通过集成批次补跑；剩余 35 条为 33 条训练产物条件用例和 2 条项目已显式标注的 RAG 基准校准/Windows 临时目录问题。

4. 性能门禁结果

| 指标 | 请求数 | 失败 | P95 | 阈值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API GET /api/v1/users/me | 1342 | 0 | 58.0 ms | < 500.0 ms | PASS |
| SEARCH POST /api/v1/search | 1293 | 0 | 180.0 ms | < 300.0 ms | PASS |
| TTFB POST /v1/chat/completions | 1263 | 0 | 99.0 ms | ≤ 2000.0 ms | PASS |

Locust 共完成 3910 次业务请求，失败数为 0；聚合平均响应时间 58 ms。三个发布门禁指标全部通过。

5. 恢复演练结果

| 演练项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| MySQL 加密备份与临时库恢复 | PASS | 36 张表逐表计数一致；SHA-256 2e33120e8ec35367cd9d1af18fd584c3a1cb97b046a8998d26f659daff357be2 |
| OpenSearch 全量重建 | PASS | local-life-chunks-rebuild-20260726t045018z |
| 重建后对账与别名切换 | PASS | post-reconcile.json |
| Redis DB0 丢失与 MySQL 回源 | PASS | redis-fallback.json |
| 临时资源清理 | PASS | 临时恢复数据库与容器内脚本已删除 |

6. 用例执行状态

| 用例域 | 数量 | 结果 | 关键证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH/GOV | 7 | 7 通过 | 功能分组、冒烟、19条真实集成 |
| KB | 7 | 7 通过 | 后端/前端、ST-102 集成、恢复重建 |
| SEARCH/RAG/WS | 8 | 8 通过 | 功能分组、E2E、性能 |
| MERCHANT | 6 | 6 通过 | 123后端、10前端、角色E2E |
| MODEL | 7 | 6通过/1阻塞 | 202后端、10前端；MODEL-04 产物阻塞 |
| UI/ADMIN | 6 | 6 通过 | 136全量前端、10条Playwright |
| OPS/E2E | 8 | 8 通过 | Compose、冒烟、性能、恢复、核心E2E |

详细到每条用例的执行结果、缺陷编号和证据路径已回填到《LocalLife-Copilot测试用例清单.xlsx》的“测试用例清单”和“本次执行结果”工作表。

7. 阻塞项与风险

| 编号 | 影响用例 | 现状 | 解除条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLOCK-MODEL-ARTIFACT-001 | MODEL-04 | 训练逻辑自动化通过，但实际 LoRA 产物校验 33 条按条件跳过 | 安装 peft/datasets/accelerate；缓存或下载白名单模型；固定种子运行 smoke-001、smoke-002 和 lora-001；复跑 test_train_lora_artifacts.py 并归档 JUnit |

当前工作区存在未提交改动。执行证据绑定的是当前文件状态与 Commit 29b85eec13e2，发布签署前应提交或生成不可变归档。

前端测试日志含未注册 Element Plus 测试桩和 Vue Router 无匹配警告，不影响退出码与断言结果，但建议后续清理以提升日志信噪比。

E2E-01 当前候选环境完成 1 轮 8 条桌面/移动自动化；三轮全新环境结论引用既有 TK-702-03 历史证据，未在本轮执行破坏性的 Compose 卷重置。

8. 交付物与复现方式

| 交付物 | 用途 |
| --- | --- |
| LocalLife-Copilot测试用例清单.xlsx | 49 条用例、结果、缺陷与证据追踪 |
| LocalLife-Copilot测试总结报告-V2.0-执行版.docx | 本报告 |
| execution_results/2026-07-26-current/ | 原始日志、JUnit、JSON、CSV、HTML、恢复证据 |
| test_code/ | 可复跑的 Python/PowerShell/Playwright 测试入口 |
| 交付说明与执行结果.md | 交付入口与一页式结果索引 |

复跑功能分组：
py -3.13 docs/测试用例文档/test_code/run_project_test_cases.py AUTH KB GOV SEARCH RAG WS MERCHANT MODEL UI ADMIN OPS DELIVERY --continue-on-failure --result-dir <输出目录>

复跑全量与集成：
powershell -File docs/测试用例文档/test_code/run_full_validation.ps1 -OutputDirectory <输出目录>

9. 签署

| 角色 | 姓名/签字 | 日期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  |  | 有条件通过 |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 发布负责人 |  |  |  |