个人实习总结报告

姓名：王崇宇

实习项目：大众点评 AI 智能助手（LocalLife Copilot）

承担角色：W前端产品体验 + 质量、部署与交付

实习周期：2026 年 7 月 15 日 — 2026 年 7 月 26 日

个人产出：Git 提交 30 次，累计新增约 3.1 万行、删除约 1800 行代码与配置

一、实习概述

本次实习中，我作为四人开发团队的一员，参与了 LocalLife Copilot 项目的全周期开发。该项目是一个面向本地生活场景的 RAG 智能助手系统，围绕"用户—商家—平台"三方协作：用户通过自然语言多轮对话完成场景化探店推荐，商家获得情感分析、差评归因与回复建议，平台通过知识库、内容审核与反馈闭环持续提升数据和模型质量。

项目采用 Vue 3 + FastAPI + LangChain/LangGraph + OpenSearch + MySQL + Redis 的全栈技术方案，通过 Docker Compose 编排 13 个服务实现一键启动，并以 GitHub Actions CI、Playwright E2E 与多轮全新环境回归作为交付质量门禁。

按照团队史诗→故事→任务的分工体系，我作为 EP-06 与 EP-07两个史诗的负责人，独立承担了 ST-601、ST-602、ST-603、ST-701、ST-702 共五个 Story，并在 Sprint 3 阶段跨边界支援了商家回复、运营 Worker、内容审核等后端功能的开发与联调。

- 主要工作内容

2.1 Sprint 1（Day 1–4）：前端骨架与一键启动基线

ST-601 用户端登录、探店与流式对话体验

从零初始化前端工程：Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia + Vue Router + Element Plus，搭建 Axios API Client。

实现登录、Access/Refresh Token 自动刷新、基于角色的路由守卫与统一错误处理；未登录访问受保护路由自动跳转登录页，刷新失败时清理状态重新登录。

实现探店工作台核心交互：场景入口、距离/预算/菜系/场景复合条件输入、会话列表与多轮消息展示。

实现 WebSocket 流式聊天客户端websocket-chat.ts：增量 Markdown 渲染、心跳保活、停止生成、断线重连与错误态提示。

实现推荐卡片、引用来源跳转与无结果兜底展示。

ST-701 一键启动与持续集成基线

编写 compose.yaml与各服务 Dockerfile，容器化 frontend、api、worker、mysql、redis、opensearch、model-gateway、nginx 等 13 个服务，配置健康检查与 migrate → init → seed 一次性任务的依赖启动时序。

配置 Nginx 作为统一入口即:3000，支持 REST / SSE / WebSocket 代理，对流式响应禁用缓存与缓冲，超时提升至 3600 秒。

维护 .env.example安全默认值；建立 CI 流水线：后端 ruff + pytest + 空库 Alembic 迁移校验，前端 ESLint + Vitest + 生产构建，任一环节失败即阻断合并。

2.2 Sprint 2（Day 5–8）：管理端体验与商家工作台

ST-602 知识库管理与任务追踪体验

实现知识库列表/详情/编辑页面，支持分页、状态与名称筛选，展示文档与 Chunk 统计。

实现多文件批量上传、原文与 Chunk 预览、版本回滚与逻辑删除的二次确认交互。

实现异步任务进度追踪：任务取消、失败详情与可重试入口。

实现检索调试页：展示过滤条件、BM25/向量双路得分、融合排序与引用预览。

ST-603 商家与模型管理体验

实现商家口碑工作台：基于 ECharts 的情感分布、日/周/月趋势、方面词与差评归因图表，支持点击图表下钻原始点评。

实现竞品对比页（2–4 家竞品统一口径、时间窗与样本量展示）、可编辑回复建议与带证据的经营建议展示。

实现对话反馈控件（赞/踩、原因、修正答案与提交状态）与模型生命周期管理页面（数据集 hash、训练指标、模型卡、审批/灰度/回滚操作及二次确认）。

编写图表空态、无权限态与危险操作的组件测试。

2.3 Sprint 3（Day 9–12）：全链路验收、演示交付与跨边界支援

ST-702 全链路质量验收与演示

编写 Playwright E2E 用例，覆盖管理员上传并等待索引、普通用户探店与引用跳转、商家查看趋势、用户提交反馈、管理员回滚模型等核心链路，并包含越权、无结果兜底与任务失败三条错误路径。

完成 TK-702-03 三轮全新环境回归：在清空业务数据并重新初始化的环境中连续执行三轮完整回归，沉淀 artifacts/tk-702-03/下的 compose 日志、seed 日志、Playwright 报告与 summary 汇总，并额外执行六轮验证确认稳定性。

完善 ST-702 演示交付材料：演示脚本、全流程演示路线、降级预案与交付清单。

跨边界功能支援

商家回复闭环：实现商家回复点评功能与审核流程，如前端交互 + merchant_replies表迁移，并修复因新迁移导致的 CI 双头链失败，将迁移重新挂接到 main 链末端。

商家 UID 登录：实现商家 UID 验证登录流程，优化 UID 查看与输入交互，修复 CSV 导入商铺缺失分析数据的问题。

运营任务 Worker：补齐运营任务 Worker 实现与评测链路。

内容安全：实现评论违禁词自动审核与管理端违禁词管理。

对话体验修复：修复多轮探店查询上下文污染、切换会话后无法继续发送消息、历史消息引用字段与流式事件格式不一致导致的引用板块消失等问题。

三、遇到的问题与解决过程

3.1 Docker 构建缓慢与镜像体积问题

初期每次改动后端代码都会触发 PyTorch重新下载，单次构建耗时超过 30 分钟。我通过三项优化将增量构建压缩到分钟级：

1. 多阶段构建分层：将 Dockerfile 拆分为 base → model让torch 独立 stage→ runtime，使 torch 层缓存与业务代码变更隔离；

2. BuildKit pip 缓存挂载：使用--mount=type=cache复用 pip wheel 缓存；

3. 模型文件不进镜像：bge-small-zh-v1.5 等模型文件强制通过 volume 挂载，避免镜像膨胀与重复拷贝。

同时为 CI 的 images job 与本地 Docker 配置了 registry mirrors，解决国内网络拉取镜像超时问题。

3.2 前端白屏与联调契约不一致

联调阶段出现过前端白屏、竞品比较接口 422、约束字段前后端格式不一致等契约问题。我的处理方式是：先用浏览器 Network 面板与后端结构化日志定位差异点，再以后端 OpenAPI Schema 为准统一前端类型定义，最后补充 Vitest 组件测试防止回归。典型案例是探店筛选条件的字段映射修复——统一了前后端 distance/budget/cuisine 的传参格式后，用测试固化了该契约。

3.3 流式对话的引用一致性

切换会话后引用板块消失的问题，根因是历史消息接口与 WebSocket 流式事件的引用字段命名不一致。修复时我统一了两条链路的事件格式，并优化引用抽屉排版，保证流式生成中与"历史恢复两种状态下引用展示完全一致。

3.4 并行开发下的迁移链冲突

团队并行开发时多次出现 Alembic 双头导致 CI 失败。我在商家回复功能中亲历此问题后，形成了固定操作流程：推送前先 fetch main、检查alembic heads、将自己的迁移 down_revision 重新挂接到 main 链末端，再跑一次空库全量 upgrade 验证。该经验后来同步给了全组。

3.5 质量门禁的习惯养成

CI 同时校验 ruff check与ruff format、前端 ESLint 属性换行等规则，初期多次因格式问题被打回。后来我把双跑检查纳入本地 pre-commit 钩子，此后提交一次通过率显著提升。

四、实习收获与能力提升

4.1 技术能力

前端工程化：系统掌握了 Vue 3 组合式 API、Pinia 状态管理、TypeScript 类型驱动开发，以及 WebSocket 流式渲染、Token 无感刷新、路由守卫等生产级前端模式；熟练使用 ECharts 构建可下钻的数据可视化看板。

容器化与 DevOps：从零搭建了 13 服务的 Docker Compose 编排，深入理解多阶段构建、层缓存、健康检查驱动的启动时序、Nginx 流式代理等实践；掌握了 GitHub Actions CI 流水线设计与 Git Hooks 质量前置。

自动化测试与交付：掌握 Playwright E2E 测试编写、Vitest 组件测试，以及三轮全新环境回归 + 证据留存"的可复现交付方法论；理解了错误路径与正向链路同等重要。

全栈视野：通过跨边界支援后端FastAPI、SQLAlchemy、Alembic 迁移、Celery Worker，对 RAG 系统的检索、生成、引用溯源全链路有了端到端的理解。

4.2 工程协作能力

契约驱动协作：体会到冻结 API 契约 → 前后端并行 → Mock 先行 → 联调收敛的高效协作方式，以及资产 Owner 实现、需求方评审"的跨边界变更规则。

敏捷实践：完整经历了 Epic/Story/Task 拆分、人日估算、Sprint 排期、DoR/DoD 验收的全过程，学会用可量化的验收准则而非主观演示来证明交付质量。

问题定位方法：养成了"先看结构化日志与 request_id、再复现、后修复、最后补测试"的排障习惯，而不是凭猜测改代码。

4.3 认知层面

最大的收获是理解了能跑通"与"可交付"之间的巨大差距：一个功能从演示可用，到具备权限校验、异常兜底、幂等保护、E2E 覆盖与全新环境可复现，中间的工程投入往往超过功能本身。质量门禁不是负担，而是让团队敢于持续交付的底气。

五、不足与改进方向

1. 前期估算偏乐观：ST-601 的 WebSocket 重连与错误态处理实际耗时超出预估，挤占了组件测试时间，部分测试是在 Sprint 3 补齐的。今后拆任务时应为异常路径单独预留工时。

2. 对后端理解有滞后：Sprint 1 阶段因不熟悉后端错误码语义，联调中反复沟通消耗了时间。后续项目应在开工前通读 API 规范与数据库约束文档。

3. 性能优化经验不足：前端大列表渲染与图表重绘的性能调优主要靠事后补救，缺少事前的性能预算意识。

4. 文档习惯待加强：部分修复当时未及时沉淀文档，靠 commit message 追溯成本较高。

六、总结

20天的实习中,我以 EP-06 / EP-07 负责人的身份完成了五个 Story 的全部交付：从零搭建了覆盖用户端、商家端、管理端三种角色的 Vue 3 前端应用，建成了 13 服务一键启动的 Docker Compose 环境与 CI 质量基线，交付了含三轮全新环境回归证据的 E2E 验收材料，并在冲刺阶段跨边界支援了商家回复、运营 Worker 与内容审核等后端功能，累计提交代码 30 次、约 3.1 万行。

这段经历让我第一次以工程交付而非课程作业的标准要求自己的代码——每一行都要经过 lint、测试、评审与门禁的检验，每一个功能都要在干净环境中可复现。感谢团队伙伴在联调与评审中的耐心协作，也感谢项目提供的完整敏捷实践环境。未来我将在前端性能工程与云原生方向继续深入，把本次实习形成的工程习惯长期保持下去。

报告人：王崇宇 2023141461054

日期：2026 年 7 月 26 日